ICEI / CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO CAMPUS POÇOS DE CALDAS

REGISTRO E MONITORAMENTO DAS PRÁTICAS DE EXTENSÃO

Disciplina / turno: Seminários III / noite

Comunidade atendida: Centro Municipal de Ensino Especializado Dr. Tarso de Coimbra

Data/hora da oficina: 18/06/2025 14:00

Grupo: Grupo: Rafael Siqueira Leonardo, Erick Simo de Souza Fernandes, Breno da Silva Almeida, Pedro Henrique de Lima Firmino

| ATIVIDADE PROPOSTA | OBJETIVO DA ATIVIDADE | RECURSOS | DESENVOLVIMENTO | RESULTADOS (AVANÇOS E DIFICULDADES) E CONCLUSÕES | FOTOS (2 DE CADA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento de uma plataforma educacional acessível para apoio ao aprendizado de pessoas com deficiência auditiva | Desenvolver uma aplicação interativa que promova inclusão digital e aprendizagem por meio de quizzes educativos, utilizando recursos de acessibilidade para atender às necessidades da comunidade do CMAEE Dr. Tarso de Coimbra. O projeto busca tornar o aprendizado mais dinâmico, acessível e motivador, contribuindo para a autonomia dos usuários e facilitando a assimilação de conteúdos de informática básica. | - Computadores - Laboratório de informática - HTML, CSS e JavaScript - Supabase - GitHub e GitHub Pages | 1. Inicialmente foi realizada a formação da equipe, definição das responsabilidades e planejamento das atividades do projeto. 2. Em seguida, foi realizado contato com a instituição CMAEE Dr. Tarso de Coimbra para levantamento das necessidades e compreensão das demandas da comunidade atendida. 3. Com base nas informações coletadas, foram definidos os requisitos do sistema, o escopo do MVP e as funcionalidades principais, como quizzes, sistema de pontuação e ranking. 4. Posteriormente foram criados protótipos e wireframes para validar a estrutura visual e a experiência do usuário. 5. O desenvolvimento foi realizado em duas etapas (Sprints), contemplando a implementação das telas, lógica do sistema, integração com banco de dados e melhorias na interface. 6. Por fim, foram realizados testes de funcionalidades, acessibilidade, navegação e persistência de dados, além da configuração do deploy utilizando Supabase e GitHub Pages. | O projeto foi desenvolvido com sucesso, passando pelas etapas de planejamento, levantamento de requisitos, prototipação, implementação e testes. Durante o desenvolvimento, foram enfrentados desafios relacionados à organização das funcionalidades e integração com o banco de dados, que foram solucionados pela equipe. Como resultado, foi entregue uma plataforma educacional funcional, acessível e alinhada às necessidades identificadas na comunidade atendida. |  |

MATERIAL DESENVOLVIDO (adicione screenshots ou fotos que mostrem os principais materiais desenvolvidos):